ส่วนที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการจัดทำ และประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ปีงบประมาณ 2562

1.  วัตถุประสงค์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงานสำหรับแผนดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงประจำปีงบประมาณ 2562 แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั่งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ทำให้ทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงในปีงบประมาณ  2562 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

2.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานจากระเบียบกรคะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ   ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

.

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

อบต.นาชุมแสง

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา อบต.

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา อบต.

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร

บริหาร/นายก อบต.

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร 1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 0 7 | 0 12.96 | 0 2,260,000 | 0 12.39 | สำนักงานปลัด กองช่าง |
| รวม | 7 | 12.96 | 2,260,000 | 12.39 |  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 2.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา 2.2 แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 2.3 แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ 2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 2.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง - แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 10 2 8 2 5 1 | 18.52 3.70 14.84 3.70 9.26 1.85 | 4,255,500 50,000 461,812 190,000 9,996,800 10,000 | 23.32 0.27 2.53 1.04 54.88 0.05 | กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด กองสาธาฯ กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด กองการศึกษาฯ |
| รวม | 28 | 51.87 | 15,004,112 | 82.09 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากร ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ 3.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน | 0 2 | 0 3.70 | 0 60,000 | 0 0.33 | กองช่าง กองสาธาฯ |
| รวม | 2 | 3.70 | 60,000 | 0.33 |  |
| 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.1แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4.2 แนวทางการพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 4.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 4.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 2 2 1 2 | 3.70 3.70 1.85 3.70 | 30,000 45,000 8,000 40,000 | 0.16 0.25 0.04 0.22 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 7 | 12.95 | 123,000 | 0.67 |  |
| 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 5.1 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 5.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ 5.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 4 1 5 | 7.41 1.85 9.26 | 580,000 20,000 200,000 | 3.18 0.11 1.10 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 10 | 18.52 | 800,000 | 4.39 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 54 | 100 | 18,247,112 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

-

1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม |  | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 เส้นทางบ้านชัยมงคลหมู่ที่ 11 |  | เส้นทางที่ 1 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 87.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้างหรือ ตามสภาพการใช้งานจริงพร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อถนนและขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน ตามรูปแบบรายรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 304.50 ตร.ม. ) เส้นทางที่ 2 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 47.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้าง หรือตามสภาพการใช้งานจริงพร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อถนนและขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 164.50 ตร.ม.) | 270,000 |  | ช่วงที่ 1 สถานที่ก่อสร้างเส้นทางบ้านนางประจวบ ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง เส้นทางบ้านนายคำมาถึงบ้านนายบุญเทิง บุญเนา บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 3 เส้นทาง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | เส้นทางที่ 1 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 222 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้างหรือ ตามสภาพการใช้งานจริงพร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อถนนและขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อยตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 777 ตร.ม. ) เส้นทางที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 45.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้าง หรือตามสภาพการใช้งานจริงพร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อถนนตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. ) เส้นทางที่ 3 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 37.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้าง หรือ ตามสภาพการใช้งานจริงพร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อถนนและขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมปรับแต่งร้อยตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 129.50 ตร.ม. ) ทั้งสิ้น 304.00 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,041.50 ตรารางเมตร) | 593,000 | 1.เส้นทางบ้านนายมนถึง นายเอกภพ 2. ซอยบ้านนายสำรอง 3. เส้นทางจากบ้านนายเนาถึง นายบุตรสี บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน 3 เส้นทางบ้านหัวฝายหมู่ที่ 12 | เส้นทางที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 ม.ยาว 38.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้างหรือ ตามสภาพการ.ใช้งานจริงพร้อมก่อสร้างทางเชื่อม ถนนตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 106.40 ตร.ม.) เส้นทางที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 45.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้าง หรือตามสภาพการ.ใช้งานจริงพร้อมก่อสร้างทางเขื่อมต่อ ถนนตามรูปแบบ รายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. ) เส้นทางที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้าง หรือ ตามสภาพการใช้งานจริงพร้อมก่อนสร้างทางเชื่อมต่อถนนตามรูปแบบ รายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. )รายการที่ อบต.กำหนด รวมความยาวถนน ทั้งสิ้น 123.00 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 361.40 ตรารางเมตร) | 201,000 | เส้นทางที่ 1 เส้นทางบ้าน นางสวย แสงจริงเทพ เส้นทางที่ 2 เส้นทางบ้านนายสมบัติ อุทธี เส้นทางที่ 3 เส้นทางบ้านนายเสมือน แวงยางนอก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นทางบ้านนายนิธิ พันธ์จิตร บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 | ปริมาณงาน ลงดินถมคันทาง จำนวน 851.76 ลบ.ม. ขนาดคันทางกว้าง 4.00 ม. ยาว 117.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 , 0.60 ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบแล้วลงดินลูกรังเสริมผิวจราจรจำนวน 79.86 ลบ.ม.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 117.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. และขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน2 จุด จุดที่ 1 ขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 ขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อยตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด ( หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 851.76 ลูกบาศก์เมตรและปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 79.86 ลูกบาศก์เมตร ) | 83,000 | เส้นทางบ้านนายนิธิ พันธ์จิตร บ้านชัยมงคลหมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเส้นข้างวัดป่า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 | ลงดินถมคันทางจำนวน 1,283.40 ลบ.ม. ขนาดคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า1,283.40 ลูกบาศก์เมตร) | 105,000 | เส้นข้างวัดป่า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง | ก่อสร้างกำแพงรั้ว คสล.รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง สูง 2.00 เมตร ยาวรวม 272.56 เมตร และป้ายหินอ่อนพร้อมติดตั้งประตูเหล็ก ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด | 500,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างภายนอก 0.60 ม.หนา 0.12 ม.แนวรางระบายน้ำยาวรวม 119.00 ม.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาดกว้าง 0.48 ม. ยาว 0.50 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมตกแต่งผนังรางระบายน้ำให้เรียบร้อยแล้วขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ( ชั้น 3 ) ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.จำนวน 47.00 ท่อนตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 315,000 | จากสี่แยกถังประปาถึงนานายคำมี ธิดี บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.1  การสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | (1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง จำนวน 179 คน ๆ ละ 20บาท จำนวน 200 วัน (2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จำนวน 72 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลน จำนวน 46 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย จำนวน 68 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส จำนวน 65 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 1,720,000 - 716,000 - 288,000 - 184,000 - 272,000 - 260,000 | โรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล จำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท จำนวน 19 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง จำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท จำนวน 76 คน | 465,500 - 93,100 - 372,400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 5 โรงเรียนนักเรียน 430 คน จัดสรร 260 วัน | 880,000 | โรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | 1,080,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับเด็ก งานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่ารางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆเป็นต้นรายละเอียดตามกิจกรรมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 60,000 | อบต. นาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน | 10,000 | โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน | 10,000 | โรงเรียนบ้านนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการเพาะพันธุ์ปลา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเพาะพันธุ์ปลา | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนอง ลุมพุก– บุ่งแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | โรงเรียนบ้านหัวฝาย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลน-หนองทุ่มตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองย่างแลน-หนองทุ่ม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2    พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสงตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 20,000 | กลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  การพัฒนา   ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงตั้งตามคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 | 125,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารและจัดการขยะ | เพื่อดำเนินการในครัวเรือน , ในสถานศึกษารวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ในชุมชน และตลาดนัด โดยมีกิจกรรมต่างๆคือ ให้ความรู้ ทำการคัดแยกและกำจัดเบื้องต้นด้วยวิธีต่างๆ ตามหลักวิชาการ สาธิตการคัดแยกและกำจัดขยะ จัดหาวัสดุใส่ขยะตามความจำเป็นและเหมาะสม,ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อนำขยะไปกำจัด เป็นต้น | 30,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารและจัดการน้ำเสีย | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม,ค่าสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียชุมชน,ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน เป็นต้น | 20,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน | 61,812 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยกู้ชีพ รวมถึงใช้ในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น หน้า กากอนามัย ถุงมือ ยารักษาโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปลอกคอชนิดแข็ง ไม้กระดานรองหลัง เปลตัก ฯลฯ | 7,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 10,000 | น้ำประปาและบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเป่าล้างบ่อบาดาลที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 20,000 | บ่อบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | จัดซื้อเตาเผาขยะพลังลมพร้อมติดตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะพลังลมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เตา รายละเอียดดังนี้ 1. มีความกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร 2. ความสูงของฝาครอบ รวมปล่องควัน 1.50 เมตร 3. ตัวเตาถูกยกลอยจากพื้น เพื่อให้อากาศเข้าทั้ง 4 ทิศ สูง 35 เซนติเมตร 4. ความจุขยะครั้งละ 250 กิโลกรัม 5. วัสดุที่ใช้ก่อสร้างผนังตัวเตาภายนอก เป็นแผ่นเหล็กดำ หนา 2 มิลลิเมตร 6. วัสดุทำฝาครอบและปล่องควัน ใช้ สแตนเลส ทูบี 304 หนา 2 มิลลิเมตร 7. วัสดุที่ใช้ก่อสร้างผนังตัวเตาภายใน เป็นอิฐมวลเบาและอิฐทนไฟ | 188,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล เช่นค่าเงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆเป็นต้นรายละเอียดตามกิจกรรมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 140,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบล | 50,000 | โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม  และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ติดเชื้อ HIV ที่สถานพยาบาลรับองและมายื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ | 120,000 | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.(แบบขั้นบันได) | 7,629,600 | ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตำบลนาชุมแสงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (คนละ 800 บาท/เดือน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 | 2,227,200 | ผู้พิการในเขตตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 | 10,000 | เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | ส.นง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการสมทบกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการสมทบกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ฯ | 10,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6  การสนับสนุน  ส่งเสริม   ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาชุมแสง เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ เป็นต้นรายละเอียดตามโครงการกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 50,000 | อบต.นาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1  การพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำ   ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ

-

3.2 การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินสาธารณ ประโยชน์ในเขตตำบลนาชุมแสงที่มีข้อพิพาทและได้รับการร้องขอ ฯลฯ | 30,000 | ที่สาธารณะประโยชน์ในเขตตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกและดูแลรักษาป่าชุมชน และที่สาธารณ ประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์ไม้, ค่าดูแลรักษาต้นไม้,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในโครงการ เป็นต้น | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | กองสาธารณ สุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการทำแนวป้องกันไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทำแนวกันไฟ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 20,000 | ตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าวัสดุดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ | 10,000 | ตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2การลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 | 20,000 | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดอำเภอภูเวียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดอำเภอภูเวียง | 25,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการตั้งจุดอำนวยความสะดวกทางจราจรช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการตั้งจุดอำนวยความสะดวกทางจราจรช่วงเทศกาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 8,000 | หน้าที่ทำการ อบต. | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมวัน อปพร.วันที่ 22 มีนาคม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 10,000 | ตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | สมาชิก อปพร. ศูนย์อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

5.1  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | อบต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามความเหมาะสม | 300,000 | อบต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 | อบต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน เบนซิน ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถยนต์อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 70,000 | อบต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในราชการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 | 10,000 | อบต.นาชุมแสง | กอง การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถกู้ชีพของ อบต. | 50,000 | อบต.นาชุมแสง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | 20,000 | ระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.นาชุมแสง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง ตามโครงการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง | 20,000 | สภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | 10,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 120,000 | อบต.นาชุมแสง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจัดการประชุมประชาคมตำบล ค่าเข้าเล่ม ค่าอาหาร อาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร เป็นต้น | 20,000 | อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |