ส่วนที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการจัดทำ และประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

1.  วัตถุประสงค์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงานสำหรับแผนดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงประจำปีงบประมาณ 2564 แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั่งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทำให้ทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงในปีงบประมาณ  2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

2.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานจากระเบียบกรคะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  **

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

.

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

อบต.นาชุมแสง

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา อบต.

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา อบต.

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร

บริหาร/นายก อบต.

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร 1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 0 8 | 0 100 | 0 6,130,400 | 0 100 | สำนักงานปลัด กองช่าง |
| รวม | 8 | 100 | 6,130,400 | 100 |  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 2.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา 2.2 แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 2.3 แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ 2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 2.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง - แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด กองสาธาฯ กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด กองการศึกษาฯ |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากร ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ 3.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | กองช่าง กองสาธาฯ |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.1แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4.2 แนวทางการพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 4.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 4.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 5.1 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 5.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ 5.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 100 | 6,130,400 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

-

1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลเส้นจากบ้านหนองขาม ม.6 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง-บ้านหนองพงโพด ม.2 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 และแบบที่ อบต. กำหนด(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร | 1,863,000 | เส้นบ้านหนองขาม ม.6 ต.นาชุมแสง - บ้านหนองพงโพด ม.2 ต.หนองเสาเล้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม |  | งบ ประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางรอบหนองลุมพุกด้านทิศตะวันตกหนอง ลุมพุก ต.นาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น |  | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างพร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ลงท่อต่อจากที่ชำรุด ท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท. 1-01 และแบบที่ อบต.กำหนด(หรือมีพื้นที่ คสล.รวมมุมเลี้ยวไม่น้อยกว้า 844.50 ตารางเมตร) |  | 463,000 |  | เส้นทางรอบหนองด้านทิศตะวันตกหนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก ม.8 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างภายในหมู่บ้าน(ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์) ม.10 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น |  | ปริมาณงานเสาขนาดสูง 6 เมตร ยื่นไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ขนาด 90 วัตต์ ตอม่อหรือฐานเสาไฟฟ้าขนาดฐานบน 0.40 x 0.40 เมตร ขนาดฐานล่าง 0.70 x 0.70 เมตร สูง 0.80 เมตร จำนวน 11 จุด เพื่อติดตั้งในเขตชุมชนหมู่บ้าน ม.10 บ้านนาชุมแสง |  | 220,000 |  | ภายในหมู่บ้าน(ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์) ม.10 บ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 ช่วง ม.10 บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1. ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง โดยปรับแต่งทางเดิมเสริมด้วยผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 52.00 เมตร หา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 145.60 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กำหนด ช่วงที่ 2. ซอยจากบ้านนายวินัยถึงถึงบ้านนายประยงค์ สุวาทา โดยปรับแต่งทางเดิมเสริมด้วยผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.รวมทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 259.60 ตารางเมตร)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 142,400 | ช่วงที่ 1. ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง ช่วงที่ 2. ซอยจากบ้านนายวินัยถึงถึงบ้านนายประยงค์ สุวาทา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย อบจ.ขอนแก่น 2045 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย อบจ.ขอนแก่น 2045 จากบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร | 1,980,000 | จากบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น | อบจ.ขอนแก่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 196 เมตร | 487,000 | บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | อบจ.ขอนแก่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีส สายโยธาธิการขอนแก่น 2177 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีส สายโยธาธิการขอนแก่น 2177 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | 486,000 | จากบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง - บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | อบจ.ขอนแก่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีส สายแยกภูเวียง - หนองแกถึง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีส สายแยกภูเวียง - หนองแกถึง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร | 489,000 | สายแยกภูเวียง - หนองแกถึง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.1  การสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษา

-

2.2    พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

-

2.3  การพัฒนา   ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ

-

2.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

-

2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม  และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

-

2.6  การสนับสนุน  ส่งเสริม   ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

-

ยุทธศาสตร์ที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1  การพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำ   ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ

-

3.2 การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

-

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

-

4.2การลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน

-

4.3  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

-

4.4  การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

-

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

5.1  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

-

5.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ

-

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

-